Дисциплинарный комитет

Регионального объединения работодателей

«Союз «Саморегулируемая организация

«Региональное объединение строителей Кубани»

(РОР «Союз «СРО «РОСК»)

_____________________________________________________________________________

(юридический адрес: 350051, г.Краснодар, ул.Дзержинского, д.93/2, телефон/факс (861) 992-42-45)

РЕШЕНИЕ

г. Краснодар                                                                                             «08» июня 2021 года

Дисциплинарный комитет РОР «Союз «СРО «РОСК» (далее - Комитет) в составе Председателя Комитета – Кривушичева С.А., членов Комитета – Бесленея Ш.И., Маслова А.А., Ореховского С.В., Фарышева В.Н. и Чаликовой Н.Ю., при ведении протокола заседания секретарем Дисциплинарного комитета Горбань Д.И., рассмотрел дело в отношении

ООО «СКМУ-Генподряд» (ИНН - 2312107909), юридический адрес: 350911, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 3/1.

В РОР «Союз «СРО «РОСК» от Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору поступили уведомления о нарушениях, выявленных в ходе проведения проверок в отношении ООО «СКМУ-Генподряд»:

- №329/25-15 от 11.05.2021 г. (вх.№977/9/0 от 13.05.2021 г.) при строительстве объекта капитального строительства «Новый НПЗ мощностью 12 млн.т/г на территории ООО «РН-Туапсинский НПЗ». ГПП-2 (тит.871-12)»;

- №328/25-15 от 11.05.2021 г. (вх.№978/10/0 от 13.05.2021 г.) при строительстве объекта капитального строительства «Новый нефтеперерабатывающий завод мощностью 12 млн.т/г на территории ООО «РН-Туапсинский НПЗ». Газотурбинная установка – тепловая электростанция» (тит.781-10) II очередь».

В соответствии с предписаниями Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору срок устранения нарушений до 29.09.2021 г.

Кроме того, в ходе проведения плановой проверки (акт №7-14/32 от 07.04.2021 г.) было установлено не соблюдение требования и исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в части соблюдения сроков исполнения работ по договору №67706107510170034290015  (11/2017) от 20.11.2017 г. Заказчик - ПАО «НК «РОСНЕФТЬ». Срок исполнения – 31.12.2020 г. Предмет договора: Выполнение СМР по объекту: «Электрокабельные  сети (тит.871-80). Участки 7,8,10,18». Цена контракта 133 156 067,41 руб.

При принятии решения Комитет исходит из следующего.

В соответствии с п.5.6. Устава РОР «Союз «СРО «РОСК» и п.4.2. Положения о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК», о требованиях к его членам члены Союза обязаны  соблюдать требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей»; соблюдать требования Устава РОР «Союз «СРО «РОСК», стандартов и правил РОР «Союз «СРО «РОСК», а также других документов, принятых Общим собранием или Советом РОР «Союз «СРО «РОСК», решения органов управления и специализированных органов РОР «Союз «СРО «РОСК»; своевременно вносить членские и целевые взносы в порядке и размере, установленном Общим собранием членов Союза; вносить взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) в порядке и размере, установленном Общим собранием РОР «Союз «СРО «РОСК»; предоставлять информацию о своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в составе и в порядке, установленном внутренними документами РОР «Союз «СРО «РОСК»; обеспечивать возможность осуществления контроля за своей деятельностью со стороны РОР «Союз «СРО «РОСК» по основаниям и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, а также стандартами, правилами и другими внутренними документами РОР «Союз «СРО «РОСК»; соблюдать требования договоров строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, заключенных членом Союза с использованием конкурентных способов заключения договоров; выполнять иные обязанности, вытекающие из требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава РОР «Союз «СРО «РОСК», других внутренних документов, решений органов управления и специализированных органов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Комитет пришел к выводу о наличии доказательств, подтверждающих факт нарушения ООО «СКМУ-Генподряд» требований п.5.6. Устава РОР «Союз «СРО «РОСК», п.4.2. Положения о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК», о требованиях к его членам.

Согласно п.1.6.1. Положения о применении РОР «Союз «СРО «РОСК» мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов (далее – Положение о мерах) дисциплинарным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) члена РОР «Союз «СРО «РОСК», за которое указанным Положением в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены меры дисциплинарного воздействия.

Согласно п.2.3. Положения о мерах мера дисциплинарного воздействия предупреждение выносится в письменной форме в случаях, указанных в графе 3 Приложения №1 к указанному Положению, в том числе, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом РОР «Союз «СРО «РОСК» обязательств по договорам строительного  подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, несвоевременной и (или) не в полном объеме оформленной с участием застройщика (технического заказчика), генпроектировщика, органов государственного строительного контроля  (надзора), органов муниципального контроля исполнительная документация (журналы производства работ, авторского надзора, акты на скрытые работы, акты контролирующих органов), а также наличие замечаний со стороны вышеперечисленных субъектов контроля (надзора).

На основании изложенного, руководствуясь ст.55.15. Градостроительного кодекса РФ, Уставом РОР «Союз «СРО «РОСК», Положения о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК», о требованиях к его членам, Положением о Дисциплинарном комитете РОР «Союз «СРО «РОСК», Положением о мерах, Комитет

РЕШИЛ:

1. Применить к ООО «СКМУ-Генподряд» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения об устранении выявленных нарушений в срок до 01.11.2021 г. за  ненадлежащее функционирование системы контроля качества,  выявленное субъектом государственного контроля (надзора) и неисполнение или ненадлежащее исполнение членом РОР «Союз «СРО «РОСК» обязательств по договорам строительного  подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Обязать ООО «СКМУ-Генподряд»  представить в РОР «Союз «СРО «РОСК» документы, подтверждающее устранение нарушений, изложенных в уведомлениях Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №329/25-15 от 11.05.2021 г. (вх.№977/9/0 от 13.05.2021 г.) и №328/25-15 от 11.05.2021 г. (вх.№978/10/0 от 13.05.2021 г.).

Проголосовали: «за» - единогласно.

2. Передать Решение Дисциплинарного комитета генеральному директору РОР «Союз «СРО «РОСК» для направления его в адрес указанного юридического лица и Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Проголосовали: «за» - единогласно.

Решение Дисциплинарного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК» о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом Союза, в отношении которого принято указанное решение, в Совет Союза в течение пяти рабочих дней со дня получения копии данного решения, в арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Председатель

Дисциплинарного  комитета

РОР «Союз «СРО «РОСК»                           п/п                                С.А. Кривушичев