Дисциплинарный комитет

Регионального объединения работодателей

«Союз «Саморегулируемая организация

«Региональное объединение строителей Кубани»

(РОР «Союз «СРО «РОСК»)

_____________________________________________________________________________

(юридический адрес: 350051, г.Краснодар, ул.Дзержинского, д.93/2, телефон/факс (861) 992-42-45)

РЕШЕНИЕ

г. Краснодар                                                                                                «14» июня 2023 года

Дисциплинарный комитет РОР «Союз «СРО «РОСК» (далее - Комитет) в составе Председателя Комитета – Кривушичева С.А., членов Комитета – Бесленея Ш.И., Ляховой А.Н., Ореховского С.В., Синческул С.Ф., Фарышева В.Н., Хунагова Х.С. при ведении протокола заседания секретарем Дисциплинарного комитета Горбань Д.И., в присутствии Тараскина А.В., Рудь И.А., Винар В.В., Найбодян А.С., рассмотрел дело в отношении ООО «Специализированный застройщик «ВИТА-Строй» (ИНН 2315178471),  юридический адрес: 353905, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Свердлова, д.42, пом.1.

В РОР «Союз «СРО «РОСК» поступила жалоба от МКУ «Управление строительства» на бездействие члена СРО - ООО «Специализированный застройщик «ВИТА-Строй», ИНН2315178471 (исх.№24/1251 от 02.05.2023 г., вх.№1006/1/о от 15.05.2023 г.) по муниципальному контракту №0818500000820005046 от 13.11.2020 г. по объекту «МБОУ СОШ на 1100 мест в 15 мкр. г. Новороссийск. II этап. (Строительство)», цена контракта - 924 449 235,88 руб. Комиссией в составе представителей МКУ «Управление строительства» (заказчик), МБОУ СОШ №11, МБУ «УТНиЦ» 29.03.2023 г. был проведен визуальный осмотр объекта и выявлены недоставки работ, указанные в актах осмотра. Заказчик считает, что выявленные недостатки свидетельствуют о нарушении подрядчиком обязательных технических требований, несоответствии проектной документации. От ООО «Специализированный застройщик «ВИТА-Строй» поступило письмо (исх.№132 от 19.05.2023 г., вх.№1036 от 22.05.2023 г.) с информацией о том, что выявленные замечания должны быть устранены в срок до 28.05.2023 г., дополнительные сведения от члена Союза об устранении нарушений не поступали. По объекту «МБОУ СОШ на 1100 мест в 15 мкр. г. Новороссийск. II этап. (Строительство)», на котором ООО «Специализированный застройщик «ВИТА-Строй» выполнялись работ, имеется заключение о соответствии построенного (реконструированного объекта) капитального строительства требованиям проектной документации, полученное 30.12.2022 г., а также разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №23-47-2086-2022 от 30.12.2022 г.

Ранее Дисциплинарный комитет Союза (протокол №1 от 19.03.2023 г.) принял решение о применении к ООО «Специализированный застройщик «ВИТА-Строй»  меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения об устранении выявленных нарушений в срок до 15.03.2023 г. за не соблюдение сроков исполнения в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта №3231501855921000130 от 09.12.2021 г. (срок исполнения 31.10.2022 г.). Заказчик: МКУ «Управление строительства». Цена договора:  386 916 140,00 руб. Предмет договора: Реконструкция МАОУ СОШ №28, расположенной по адресу: г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Школьная 33, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест).

В ходе заседания ООО «Специализированный застройщик «ВИТА-Строй» были представлены документы по исполнению муниципального контракта №3231501855921000130 от 09.12.2021 г. (срок исполнения 31.10.2022 г.), предмет договора: Реконструкция МАОУ СОШ №28, расположенной по адресу: г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Школьная 33, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест), а именно:

- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №23-47-2006-2023 от 10.02.2023 г.;

-  заключение от 10.02.2023 г. о соответствии построенного (реконструированного объекта) капитального строительства требованиям проектной документации;

- письма, которые были направлены МКУ «Управление строительства», связанные с процессом  исполнения муниципального контракта, ответы на которые от заказчика не поступили (исх.№1076 от 01.12.2021 г., исх.б/н от 01.12.2021 г., №1085 от 09.12.2021 г., №487 от 13.12.2021 г., №571 от 10.01.2022 г., №1103 от 11.01.2022 г., №1 от 12.01.2022 г., №10 от 21.01.2022 г., №13 от 28.02.2022 г., №17 от 01.02.2022 г., №22 от 07.02.2022 г., №26 от 08.02.2022 г., №59 от 15.03.2022 г., №95 от 19.04.2022 г., №102 от 21.04.2022 г., №142 от 19.05.2022 г.).

По состоянию на 14.06.2023 г. у ООО «Специализированный застройщик «ВИТА-Строй» имеется текущая задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 14 000 рублей.

При принятии решения Комитет исходит из следующего.

В соответствии с п.5.6. Устава РОР «Союз «СРО «РОСК» и п.4.2. Положения о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК», о требованиях к его членам члены Союза обязаны  соблюдать требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей»; соблюдать требования Устава РОР «Союз «СРО «РОСК», стандартов и правил РОР «Союз «СРО «РОСК», а также других документов, принятых Общим собранием или Советом РОР «Союз «СРО «РОСК», решения органов управления и специализированных органов РОР «Союз «СРО «РОСК»; своевременно вносить членские и целевые взносы в порядке и размере, установленном Общим собранием членов Союза; вносить взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) в порядке и размере, установленном Общим собранием РОР «Союз «СРО «РОСК»; предоставлять информацию о своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в составе и в порядке, установленном внутренними документами РОР «Союз «СРО «РОСК»; обеспечивать возможность осуществления контроля за своей деятельностью со стороны РОР «Союз «СРО «РОСК» по основаниям и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, а также стандартами, правилами и другими внутренними документами РОР «Союз «СРО «РОСК»; соблюдать требования договоров строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, заключенных членом Союза с использованием конкурентных способов заключения договоров; выполнять иные обязанности, вытекающие из требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава РОР «Союз «СРО «РОСК», других внутренних документов, решений органов управления и специализированных органов РОР «Союз «СРО «РОСК».

С учетом представленных документов, полученных пояснений и гарантий от представителей МКУ «Управление строительства» и ООО «Специализированный застройщик «ВИТА-Строй», комитет пришел к выводу о наличии доказательств, подтверждающих факт нарушения ООО «Специализированный застройщик «ВИТА-Строй» требований п.5.6. Устава РОР «Союз «СРО «РОСК», п.4.2.16 Положения о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК», о требованиях к его членам.

Согласно п.1.6.1. Положения о применении РОР «Союз «СРО «РОСК» мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов (далее – Положение о мерах) дисциплинарным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) члена РОР «Союз «СРО «РОСК», за которое указанным Положением в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены меры дисциплинарного воздействия.

Согласно п.2.3. Положения о мерах мера дисциплинарного воздействия предупреждение выносится в письменной форме в случаях, указанных в графе 3 Приложения №1 к указанному Положению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.55.15. Градостроительного кодекса РФ, Уставом РОР «Союз «СРО «РОСК», Положения о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК», о требованиях к его членам, Положением о Дисциплинарном комитете РОР «Союз «СРО «РОСК», Положением о мерах, Комитет

РЕШИЛ:

1. Применить к ООО «Специализированный застройщик «ВИТА-Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде  предупреждения  об устранении нарушений, указанных в жалобе МКУ «Управление строительства» (исх.№24/1251 от 02.05.2023 г., вх.№1006/1/о от 15.05.2023 г.), в срок до 10.07.2023 г.

Решение принято единогласно.

2. Обязать ООО «Специализированный застройщик «ВИТА-Строй» в срок до 10.07.2023 г. представить в Союз документы, подтверждающие устранение нарушений, изложенных в жалобе МКУ «Управление строительства» (исх.№24/1251 от 02.05.2023 г., вх.№1006/1/о от 15.05.2023 г.).

Решение принято единогласно.

3. Применить к ООО «Специализированный застройщик «ВИТА-Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде  предупреждения об устранении нарушений в срок до 01.09.2023 г. по объекту «Реконструкция МАОУ СОШ №28, расположенной по адресу: г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Школьная 33, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест)».  Обязать ООО «Специализированный застройщик «ВИТА-Строй» в срок до 01.09.2023 г. представить в Союз документы, подтверждающие устранение нарушений по объекту «Реконструкция МАОУ СОШ №28, расположенной по адресу: г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Школьная 33, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест)».

Решение принято единогласно.

4. Передать Решение Дисциплинарного комитета генеральному директору РОР «Союз «СРО «РОСК» для направления его в адрес указанного юридического лица.

Проголосовали: «за» - единогласно.

Решение Дисциплинарного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК» о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом Союза, в отношении которого принято указанное решение, в Совет Союза в течение пяти рабочих дней со дня получения копии данного решения, в арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Председатель

Дисциплинарного  комитета

РОР «Союз «СРО «РОСК»                        п/п                                С.А. Кривушичев