Дисциплинарный комитет

Регионального объединения работодателей

«Союз «Саморегулируемая организация

«Региональное объединение строителей Кубани»

(РОР «Союз «СРО «РОСК»)

_____________________________________________________________________________

(юридический адрес: 350051, г.Краснодар, ул.Дзержинского, д.93/2, телефон/факс (861) 992-42-45)

РЕШЕНИЕ

г. Краснодар                                                                                            «18» сентября 2023 года

Дисциплинарный комитет РОР «Союз «СРО «РОСК» (далее - Комитет) в составе Председателя Комитета – Кривушичева С.А., членов Комитета – Бесленея Ш.И., Ляховой А.Н., Ореховского С.В., Синческул С.Ф., Фарышева В.Н., Хунагова Х.С. при ведении протокола заседания секретарем Дисциплинарного комитета Горбань Д.И., рассмотрел дело в отношении Индивидуального предпринимателя Капица С.С. (ИНН – 233407378195).

В ходе проведения плановой проверки Индивидуального предпринимателя Капица С.С. (акт №7-14/160 от 30.08.2023 г.) установлено нарушение установленных обязательных требований в части сроков исполнения договоров. По следующим договорам со стороны заказчика – НКО «Фонд капитального ремонта» имеются претензии по срокам исполнения:

- №2142311981102000860056 от 21.09.2021 г. (срок исполнения 29.07.2022 г.). Цена договора: 67 177 815,95 руб. Предмет договора: 1. Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Краснодарский край, Ейский р-н,  г. Ейск, ул. К.Маркса, д. 105; Краснодарский край, Ейский р-н,  г. Ейск, ул. Октябрьская, д. 201; Краснодарский край, Ейский р-н,  г. Ейск, ул. Плеханова, д. 9/6; Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, ул. Романа, д. 98; Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, ул. Седина, д. 46/1; Краснодарский край, Ейский р-н, Моревка п, ул. Победы, д. 11, корп. А; Ремонт крыши (Краснодарский край, Ейский р-н, Моревка п, ул. Победы, д. 12, корп. А); Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, ул. Кирпичная, д. 9; Краснодарский край, Ейский р-н,  г. Ейск, ул. Кирпичная, д. 11; Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, ул. Коммунистическая, д. 49/9; Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, ул. Партизанская, д. 2 А; Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, ул. Портовая аллея, д. 2; Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, ул. Р.Люксембург, д. 179/1);

- №2142311981102000930059 от 18.11.2021 г. (срок исполнения 29.12.2022 г.). Цена договора: 51 830 491,69 руб. Предмет договора: 8. Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Краснодарский край, Армавир г, пос. Мясокомбинат, д. 13); Краснодарский край, Армавир г, ул.Анапская, д. 8; Краснодарский край, Армавир г, ул.Азовская, д. 3; Краснодарский край, Армавир г, ул. Ленина, д. 82; Краснодарский край, Армавир г, ул.Советской Армии, д. 29; Краснодарский край, Армавир г, ул. Урицкого, д. 140; Краснодарский край, Армавир г, ул. Чернышевского, д. 1, корп. В ; Краснодарский край, Армавир г, ул. Сверлова, д. 209; Ремонт крыши (Краснодарский край, Армавир г,  ул. Академическая, д. 1); Краснодарский край, Армавир г, ул. Советской Армии, д. 18, корп. А; Краснодарский край, Армавир г, ул.  Советской Армии, д. 214, корп. 2);

- №2142311981102001290062 от 09.12.2021г. (срок исполнения 18.01.2023 г.) Цена договора: 57 810 394,70 руб. Предмет договора: 8. Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Краснодарский край, г. Армавир, ул. 30 лет Победы, д. 27; Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ефремова, д. 85, корп. А; Краснодарский край, г. Армавир, ул. Тимирязева, д. 2; Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ефремова, д. 81; Ремонт крыши (Краснодарский край, г. Армавир, ул. Софьи Перовской, д. 22); Ремонт крыши (Краснодарский край, г. Армавир, ул.  Энгельса, д. 107); Ремонт крыши (Краснодарский край, г. Армавир,  ул.  Советской Армии, д. 14); Ремонт крыши (Краснодарский край, г. Армавир, ул.  Маркова, д. 347); Ремонт крыши (Краснодарский край, г. Армавир, ул.  Островского, д. 162, корп. А); Ремонт крыши (Краснодарский край, г. Армавир, ул.  Новороссийская, д. 76); Ремонт крыши (Краснодарский край, г. Армавир, пос. Нефтекачка, д. 2); Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Краснодарский край, г. Армавир, ул.  Советской Армии, д. 105); Ремонт крыши (Краснодарский край, г. Армавир, ул.  Безымянная, д. 3); Ремонт крыши (Краснодарский край, г. Армавир, ул.  Полины Осипенко, д. 83)).

Дисциплинарный комитет РОР «Союз «СРО «РОСК» (протокол №2 от 14.02.2023 г.) принял решение о применении в отношении Индивидуального предпринимателя Капицы С.С. меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения (повторно) об устранении выявленных нарушений в установленные сроки до 01.07.2023 г. за нарушение сроков исполнения договорных обязательств.

По состоянию на 18.09.2023 г. у Индивидуального предпринимателя Капица С.С. имеется текущая задолженность по оплате регулярных членских взносов 14 000 рублей.

При принятии решения Комитет исходит из следующего.

В соответствии с п.5.6. Устава РОР «Союз «СРО «РОСК» и п.4.2. Положения о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК», о требованиях к его членам члены Союза обязаны  соблюдать требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей»; соблюдать требования Устава РОР «Союз «СРО «РОСК», стандартов и правил РОР «Союз «СРО «РОСК», а также других документов, принятых Общим собранием или Советом РОР «Союз «СРО «РОСК», решения органов управления и специализированных органов РОР «Союз «СРО «РОСК»; своевременно вносить членские и целевые взносы в порядке и размере, установленном Общим собранием членов Союза; вносить взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) в порядке и размере, установленном Общим собранием РОР «Союз «СРО «РОСК»; предоставлять информацию о своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в составе и в порядке, установленном внутренними документами РОР «Союз «СРО «РОСК»; обеспечивать возможность осуществления контроля за своей деятельностью со стороны РОР «Союз «СРО «РОСК» по основаниям и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, а также стандартами, правилами и другими внутренними документами РОР «Союз «СРО «РОСК»; осуществлять страхование риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;  обеспечить непрерывность своего соответствия требованиям к членству в РОР «Союз «СРО «РОСК»; соблюдать требования договоров строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, заключенных членом Союза с использованием конкурентных способов заключения договоров; выполнять иные обязанности, вытекающие из требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава РОР «Союз «СРО «РОСК», других внутренних документов, решений органов управления и специализированных органов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Комитет пришел к выводу о наличии доказательств, подтверждающих факт нарушения Индивидуальным предпринимателем Капица С.С. требований п.5.6. Устава РОР «Союз «СРО «РОСК», 4.2. Положения о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК», о требованиях к его членам.

Согласно п.1.6.1. Положения о применении РОР «Союз «СРО «РОСК» мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов (далее – Положение о мерах) дисциплинарным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) члена РОР «Союз «СРО «РОСК», за которое указанным Положением в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены меры дисциплинарного воздействия.

Согласно п.2.3. Положения о мерах мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства  применяется в случаях, указанных в графе 4 Приложения №1 к указанному Положению, в том числе, в случае не устранения членом Союза в установленные сроки нарушений, повлекших за собой применением меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок применения указанной меры дисциплинарного воздействия определяется решением  Дисциплинарного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК». В этот период член РОР «Союз «СРО «РОСК» обязан уведомить Союз в письменной форме об устранении выявленных нарушений.

Член РОР «Союз «СРО «РОСК», в отношении которого применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, имеет право продолжить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, договорами подряда на осуществление сноса, заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного воздействия.

В случае не устранения нарушений, повлекших применение меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства  в сроки, установленные Дисциплинарным комитетом РОР «Союз «СРО «РОСК»  и до принятия им решения о направлении Совету РОР «Союз «СРО «РОСК» рекомендации об исключении юридического лица или индивидуального предпринимателя из членов РОР «Союз «СРО «РОСК», срок приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства автоматически продлевается на тот же срок, который был первоначально установлен решением Дисциплинарного комитета Союза.

На основании изложенного, руководствуясь ст.55.15. Градостроительного кодекса РФ, Уставом РОР «Союз «СРО «РОСК», Положения о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК», о требованиях к его членам, Положением о Дисциплинарном комитете РОР «Союз «СРО «РОСК», Положением о мерах, Комитет

РЕШИЛ:

1. Применить к Индивидуальному предпринимателю Капица С.С. меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 104 дня (до 31.12.2023 г.) за не устранение членом Союза в установленные сроки нарушений, повлекших за собой применением меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Проголосовали: «за» - единогласно.

2. Передать Решение Дисциплинарного комитета генеральному директору РОР «Союз «СРО «РОСК» для направления его в адрес указанного индивидуального предпринимателя.

Проголосовали: «за» - единогласно.

Решение Дисциплинарного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК» о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом Союза, в отношении которого принято указанное решение, в Совет Союза в течение пяти рабочих дней со дня получения копии данного решения, в арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Председатель

Дисциплинарного  комитета

РОР «Союз «СРО «РОСК»                              п/п                              С.А. Кривушичев