Дисциплинарный комитет

Регионального объединения работодателей

«Союз «Саморегулируемая организация

«Региональное объединение строителей Кубани»

(РОР «Союз «СРО «РОСК»)

_____________________________________________________________________________

(юридический адрес: 350051, г.Краснодар, ул.Дзержинского, д.93/2, телефон/факс (861) 992-42-45)

РЕШЕНИЕ

г. Краснодар                                                                                            «18» сентября 2023 года

Дисциплинарный комитет РОР «Союз «СРО «РОСК» (далее - Комитет) в составе Председателя Комитета – Кривушичева С.А., членов Комитета – Бесленея Ш.И., Ляховой А.Н., Ореховского С.В., Синческул С.Ф., Фарышева В.Н., Хунагова Х.С. при ведении протокола заседания секретарем Дисциплинарного комитета Горбань Д.И., рассмотрел дело в отношении ООО СК «Югстроймонтаж» (ИНН – 2334021525), юридический адрес: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст.Каневская, ул.Широкая, дом 83, оф. 1/5.

В ходе проведения плановой проверки ООО СК «Югстроймонтаж» (акт №7-14/158 от 24.08.2023 г.) установлено нарушение установленных обязательных требований в части сроков исполнения договоров. По следующим договорам со стороны заказчика – НКО «Фонд капитального ремонта» имеются претензии по срокам исполнения:

- №2142311981102000570049 (РТС223А210026) от 29.03.2021 г. (срок исполнения 02.05.2022 г.). Цена договора: 42 531 634,21 руб. Предмет договора: 8. Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт крыши (Краснодарский край, г. Армавир, пер. Пугачева, д. 2); Ремонт крыши (Краснодарский край, г. Армавир, ул. Тургенева, д. 132); Ремонт крыши (Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, д. 78); Краснодарский край, г. Армавир, ул. Железнодорожная, д. 52; Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира, д. 25; Краснодарский край, г. Армавир, ул. Софьи Перовской, д. 28; Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, д. 100, корп. Б; Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, д. 100, корп.В; Ремонт крыши (Краснодарский край, г. Армавир, ул. Полины Осипенко, д. 94));

- №2142311981102000560052 (РТС223А210027)  от 29.03.2021 г. (срок исполнения 18.05.2022 г.). Цена договора: 37 955 629,75 руб. Предмет договора: 8. Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  (Ремонт крыши (Краснодарский край, г. Армавир, пр. Новосочинский, д. 3); Краснодарский край, г. Армавир, ул. Советской Армии, д. 216, корп. 1; Краснодарский край, г. Армавир, ул. Дзержинского, д. 74; Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 78; Краснодарский край, г. Армавир, ул. Советской Армии, д. 220; Краснодарский край, г. Армавир, ул. Черноморская, д. 10; Краснодарский край, г. Армавир, ул. Маркова, д. 333; Ремонт крыши (Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ефремова, д. 136); Ремонт крыши (Краснодарский край, г. Армавир, ул. Каспарова, д. 27); Ремонт крыши (Краснодарский край, г. Армавир, ул. Каспарова, д. 27/1));

- №2142311981102000620018 (РТС223А210029) от 31.03.2021 г. (срок исполнения 09.11.2021 г.). Цена договора: 8 819 549,05 руб. Предмет договора: 8. Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  (Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца,  ул. Кирова, д. 267, корп. Б; Ремонт крыши (Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца,  ул. Советская, д. 33); Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Батуринская ст-ца, ул. Красная, д. 32; Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца,  ул. Советская, д. 78; Ремонт крыши (Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца,  ул. Советская, д. 68); Ремонт крыши (Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца,  ул. Батарейная, д. 64));

- №2142311981102000920019 (РТС223А210070) от 18.11.2021 г. (срок исполнения 05.06.2022 г.). Цена договора: 5 349 432,36 руб. Предмет договора: 8. Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  (Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Переясловская ст-ца, ул. Красная, д. 81; Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Раздольный п, ул.Красная, д. 1, корп. А; Ремонт крыши (Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, ул. Советская д. 31));

- № 2142311981102001020031 (РТС223А210072) от 26.11.2021 г. (срок исполнения 13.06.2022 г., продлен до 13.11.2022 г.).  Цена договора: 11 337 825,18 (по базе закупок 10 176 898,78) рублей.  Предмет договора:  Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Краснодарский край, Кущевский р-н, Кущевская ст-ца, ул. Красная, д. 18; Ремонт крыши (Краснодарский край, Кущевский р-н, Кущевская ст-ца, ул. Красная, д. 25); Краснодарский край, Кущевский р-н, Кущевская ст-ца, ул. Красная, д. 41; Краснодарский край, Кущевский р-н, Комсомольский п, ул. Школьная, д. 7; Краснодарский край, Кущевский р-н, Кущевская ст-ца, пер. Куцева, д. 40; Ремонт крыши (Краснодарский край, Кущевский р-н, Кущевская ст-ца, ул. Ленина, д. 6));

- №2142311981102001100020 (РТС223А210084) от 07.12.2021 г. (срок исполнения 24.06.2022 г., продлен до 13.11.2022 г.). Цена договора: 14 204 940,21 рублей. Предмет договора: Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт фасада (Краснодарский край, Ленинградский р-н, Куликовский х, ул. Октябрьская, д. 134); Краснодарский край, Ленинградский р-н, Ленинградская ст-ца, ул. им. 417 Дивизии, д. 32; Краснодарский край, Ленинградский р-н, Ленинградская ст-ца, ул. им. 302 Дивизии, д. 9; Краснодарский край, Ленинградский р-н, Ленинградская ст-ца, ул. Кооперации, д. 98, корп.А; Краснодарский край, Ленинградский р-н, Ленинградская ст-ца, ул. Набережная, д. 29; Краснодарский край, Ленинградский р-н, Ленинградская ст-ца, ул. Чернышевского, д. 219).

По состоянию на 18.09.2023 г. у ООО СК «Югстроймонтаж» имеется текущая задолженность по оплате регулярных членских взносов 14 000 рублей.

При принятии решения Комитет исходит из следующего.

В соответствии с п.5.6. Устава РОР «Союз «СРО «РОСК» и п.4.2. Положения о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК», о требованиях к его членам члены Союза обязаны  соблюдать требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей»; соблюдать требования Устава РОР «Союз «СРО «РОСК», стандартов и правил РОР «Союз «СРО «РОСК», а также других документов, принятых Общим собранием или Советом РОР «Союз «СРО «РОСК», решения органов управления и специализированных органов РОР «Союз «СРО «РОСК»; своевременно вносить членские и целевые взносы в порядке и размере, установленном Общим собранием членов Союза; вносить взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) в порядке и размере, установленном Общим собранием РОР «Союз «СРО «РОСК»; предоставлять информацию о своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в составе и в порядке, установленном внутренними документами РОР «Союз «СРО «РОСК»; обеспечивать возможность осуществления контроля за своей деятельностью со стороны РОР «Союз «СРО «РОСК» по основаниям и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, а также стандартами, правилами и другими внутренними документами РОР «Союз «СРО «РОСК»; осуществлять страхование риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;  обеспечить непрерывность своего соответствия требованиям к членству в РОР «Союз «СРО «РОСК»; соблюдать требования договоров строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, заключенных членом Союза с использованием конкурентных способов заключения договоров; выполнять иные обязанности, вытекающие из требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава РОР «Союз «СРО «РОСК», других внутренних документов, решений органов управления и специализированных органов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Комитет пришел к выводу о наличии доказательств, подтверждающих факт нарушения ООО СК «Югстроймонтаж» требований п.5.6. Устава РОР «Союз «СРО «РОСК», 4.2. Положения о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК», о требованиях к его членам.

Согласно п.1.6.1. Положения о применении РОР «Союз «СРО «РОСК» мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов (далее – Положение о мерах) дисциплинарным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) члена РОР «Союз «СРО «РОСК», за которое указанным Положением в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены меры дисциплинарного воздействия.

В соответствии с п.2.3. Положения о мерах  предупреждение выносится в письменной форме в случаях, указанных в графе 3 Приложения №1 к указанному Положению, в том числе, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом РОР «Союз «СРО «РОСК» обязательств по договорам строительного  подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и наличие замечаний со стороны заказчика. Срок применения указанной меры дисциплинарного воздействия определяется решением Дисциплинарного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК».

На основании изложенного, руководствуясь ст.55.15. Градостроительного кодекса РФ, Уставом РОР «Союз «СРО «РОСК», Положения о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК», о требованиях к его членам, Положением о Дисциплинарном комитете РОР «Союз «СРО «РОСК», Положением о мерах, Комитет

РЕШИЛ:

1. Применить к ООО СК «Югстроймонтаж» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения об устранении выявленных нарушений в срок до  31.12.2023 г. за  неисполнение или ненадлежащее исполнение членом РОР «Союз «СРО «РОСК» обязательств по договорам строительного  подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и наличие замечаний со стороны заказчика.

Проголосовали: «за» - единогласно.

2. Передать Решение Дисциплинарного комитета генеральному директору РОР «Союз «СРО «РОСК» для направления его в адрес указанного юридического лица.

Проголосовали: «за» - единогласно.

Решение Дисциплинарного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК» о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом Союза, в отношении которого принято указанное решение, в Совет Союза в течение пяти рабочих дней со дня получения копии данного решения, в арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Председатель

Дисциплинарного  комитета

РОР «Союз «СРО «РОСК»                              п/п                              С.А. Кривушичев