Дисциплинарный комитет

Регионального объединения работодателей

«Союз «Саморегулируемая организация

«Региональное объединение строителей Кубани»

(РОР «Союз «СРО «РОСК»)

_____________________________________________________________________________

(юридический адрес: 350051, г.Краснодар, ул.Дзержинского, д.93/2, телефон/факс (861) 992-42-45)

РЕШЕНИЕ

г. Краснодар                                                                                             «18» декабря 2023 года

Дисциплинарный комитет РОР «Союз «СРО «РОСК» (далее - Комитет) в составе Председателя Комитета – Кривушичева С.А., представитель члена Дисциплинарного комитета Синческула С.Ф. (по доверенности б/н от 14.12.2023 г.), членов Комитета – Бесленея Ш.И., Ляховой А.Н., Ореховского С.В.,  Фарышева В.Н., при ведении протокола заседания секретарем Дисциплинарного комитета Горбань Д.И., рассмотрел дело в отношении ООО «ВЕСТА» (ИНН – 2309091952), юридический адрес: 350010, РОССИЯ, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г.Краснодар, Ростовское шоссе, д.22Б.

В ходе проведения плановой проверки ООО «ВЕСТА» (ИНН 2309091952) (акт №7-14/181 от 31.10.2023 г.) установлено нарушение сроков исполнения работ по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения:

- № 119421000241-ЭА от 29.03.2021 г. (срок исполнения 03.06.2023 г.). Заказчик: МКУ МО Г.КРАСНОДАР «ЦМДДТ». Цена договора: 406 960 937,39 рублей.  Предмет договора: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт ул. Тополиной от ул. Жигулевской до ул. Автомобильной в г. Краснодаре»;

- № 822001704-ЭА от 20.04.2022 г. (срок исполнения 21.08.2023 г.). Заказчик: МКУ МО Г.КРАСНОДАР «ЦМДДТ». Цена договора: 198 218 444,92 рублей. Предмет договора: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство автомобильной дороги от ул. Конгрессной до общеобразовательной школы на 1875 мест в Прикубанском внутригородском округе в г. Краснодаре»;

- № 822006906-ЭА от 01.12.2022 г. (срок исполнения 17.08.2023 г.).  Заказчик: МКУ МО Г.КРАСНОДАР «ЦМДДТ». Цена договора: 138 515 157,60 рублей.  Предмет договора: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Зиповской от ул. им. Байбакова до ул. Московской в г. Краснодаре»;

- № 822007079-ЭА от 01.12.2022 г. (срок исполнения 19.09.2023 г.).  Заказчик: МКУ МО Г.КРАСНОДАР «ЦМДДТ». Цена договора: 118 981 116,63 рублей.  Предмет договора: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ул. Домбайской от ул. 1 Мая до ул. Героев Разведчиков в г. Краснодар».

От ООО «ВЕСТА» поступило письмо исх.№02.02-01/08-1329 от 18.12.2023 г. с информацией о ходе исполнения муниципальных контрактов. Срок исполнения по муниципальному контракту № 822006906-ЭА от 01.12.2022 г. продлен до 31.01.2024 г. (дополнительное соглашение №1 от 29.11.2023 г.).

При принятии решения Комитет исходит из следующего.

В соответствии с п.5.6. Устава РОР «Союз «СРО «РОСК» и п.4.2. Положения о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК», о требованиях к его членам члены Союза обязаны  соблюдать требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей»; соблюдать требования Устава РОР «Союз «СРО «РОСК», стандартов и правил РОР «Союз «СРО «РОСК», а также других документов, принятых Общим собранием или Советом РОР «Союз «СРО «РОСК», решения органов управления и специализированных органов РОР «Союз «СРО «РОСК»; своевременно вносить членские и целевые взносы в порядке и размере, установленном Общим собранием членов Союза; вносить взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) в порядке и размере, установленном Общим собранием РОР «Союз «СРО «РОСК»; предоставлять информацию о своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в составе и в порядке, установленном внутренними документами РОР «Союз «СРО «РОСК»; обеспечивать возможность осуществления контроля за своей деятельностью со стороны РОР «Союз «СРО «РОСК» по основаниям и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, а также стандартами, правилами и другими внутренними документами РОР «Союз «СРО «РОСК»; осуществлять страхование риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;  обеспечить непрерывность своего соответствия требованиям к членству в РОР «Союз «СРО «РОСК»; соблюдать требования договоров строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, заключенных членом Союза с использованием конкурентных способов заключения договоров; выполнять иные обязанности, вытекающие из требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава РОР «Союз «СРО «РОСК», других внутренних документов, решений органов управления и специализированных органов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Комитет пришел к выводу о наличии доказательств, подтверждающих факт нарушения ООО «ВЕСТА» требований п.5.6. Устава РОР «Союз «СРО «РОСК», 4.2. Положения о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК», о требованиях к его членам.

Согласно п.1.6.1. Положения о применении РОР «Союз «СРО «РОСК» мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов (далее – Положение о мерах) дисциплинарным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) члена РОР «Союз «СРО «РОСК», за которое указанным Положением в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены меры дисциплинарного воздействия.

В соответствии с п.2.3. Положения о мерах  предупреждение выносится в письменной форме в случаях, указанных в графе 3 Приложения №1 к указанному Положению, в том числе, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом РОР «Союз «СРО «РОСК» обязательств по договорам строительного  подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Срок применения указанной меры дисциплинарного воздействия определяется решением Дисциплинарного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК».

На основании изложенного, руководствуясь ст.55.15. Градостроительного кодекса РФ, Уставом РОР «Союз «СРО «РОСК», Положения о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК», о требованиях к его членам, Положением о Дисциплинарном комитете РОР «Союз «СРО «РОСК», Положением о мерах, Комитет

РЕШИЛ:

1. Применить к ООО «ВЕСТА» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения об устранении выявленных нарушений в срок до  01.04.2024 г. за  неисполнение или ненадлежащее исполнение членом РОР «Союз «СРО «РОСК» обязательств по договорам строительного  подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Проголосовали: «за» - единогласно.

2. Передать Решение Дисциплинарного комитета генеральному директору РОР «Союз «СРО «РОСК» для направления его в адрес указанного юридического лица.

Проголосовали: «за» - единогласно.

Решение Дисциплинарного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК» о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом Союза, в отношении которого принято указанное решение, в Совет Союза в течение пяти рабочих дней со дня получения копии данного решения, в арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Председатель

Дисциплинарного  комитета

РОР «Союз «СРО «РОСК»                          п/п                                 С.А. Кривушичев